資料２２

■ 集会施設等LED化補助事業（重点支援交付金活用）について（区長会資料）

■ １　事業趣旨

区や自治会等の自治組織が管理する集会施設等の照明は、蛍光灯の製造終了等を見据え、LED化への対応が必要となっています。本事業は、国の重点支援交付金を活用し、自治組織の負担軽減及び省エネルギーの推進を図るものです。

■ ２　事業の特徴

本事業は、令和８年度の時限的な事業です。期間内に実施できるものが対象となります。次年度は、同様の枠組みで市単独事業の補助制度を継続する予定です。

- 財源：重点支援交付金（約2,000万円）

- 実施期限：令和９年１月までに完了

- 事業上限１事業３００万円、補助率２/３（総額３０万円の事業に対して２０万円を補助）

■ ３　進め方（全体像）

１月実施の意向調査などを踏まえ、各区からの希望を区長会において調整します。

■ ４　スケジュール

| 第１次締切（5月末） | 各区より改修実施申請書の提出（見積書添付） |
| --- | --- |
| 区長会提示（6月上旬） | 全体の改修実施状況の共有と調整の大枠提示 |
| 第２次締切（6月末） | 今年度実施分の確定 |
| 実施期間 | 令和９年１月までに完了 |

■ ５　調整の考え方

（１）本事業は、総額約2,000万円の範囲内で実施します。調整にあたっては、以下の視点を総合的に勘案します。（※全体のバランスを踏まえて調整します。）

- 緊急性（照明の故障・老朽化の状況）

- 実現可能性（１月までに施工可能か）

- 公平性（地区間の偏りの調整）

（２）今年度は、全ての希望に対応できない場合があります。実施できなかったものについては、 次年度は市単独事業で同様の枠組みの支援を実施予定です。

（３）区長会事務局（総務課）において全体の取りまとめ・調整を行います。

- 各区からの希望の集約

- 調整案の作成・提示

- 進行管理

区長会事務局 総務課自治組織創生室 電話0265-83-2111内線216 E-mail:gyosei@city.komagane.lgh.jp